Obec Kostelec u Křížků získala finanční dotaci ve výši 6 716 615,25 Kč na projekt „Rekonstrukce školy v Kostelci u Křížků“ z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Zahájení fyzické realizace projektu bylo 1.6.2011, ukončení celého projektu pak na květen roku 2012.

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP  NUTS2 Střední Čechy) je určen pro čerpání podpory ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013. Program se soustředí na podporu rozvoje regionu ve třech základních oblastech: v dopravě, cestovním ruchu a integrovaném rozvoji území.

Obec podala žádost o dotaci z důvodu zvyšování atraktivity místního prostředí a rozšiřování nabídky v oblasti vzdělávání, která výrazně podporuje rozvoj regionu jako celku a napomáhá posilování sociální soudržnosti a kvality života obyvatel.

Hlavním cílem projektu obce je rozšíření a zvýšení kvality prostor pro vzdělávání na základní škole v Kostelci u Křížků. K tomu došlo stavebními úpravami dispozičního uspořádání stávajících prostor objektu ZŠ, nástavbou sociálního zařízení ve 2. NP, demolicí stávajícího přístavku v přízemí a stavebními úpravami v podkroví za účelem vybudování dvou nových učeben, kabinetů a sociálních zařízení. Cílem projektu je v neposlední řadě také zajištění větší bezpečnosti žáků ZŠ tím, že se zlepší stav havarijní budovy, především pak jejích krovů a střešní krytiny.

Rekonstrukce začala v červnu a podle domluveného harmonogramu probíhala tak, aby bylo možné od září roku 2012 bez potíží užívat stávající dvě NP v plném rozsahu. Celá rekonstrukce, tzn. vybudování dvou nových tříd a zázemí v podkroví, byla dokončena v dubnu roku 2012.